Découpage de projet – Plateforme de Surveillance et d’Aide à la Décision (Version Jira/Confluence)

Chaque phase comprend :
• Objectifs
• Acteurs impliqués
• Livrables
• Outils
• Risques

Phase 1 — Cadrage & Architecture

Objectifs
• Définir le périmètre fonctionnel du projet.
• Concevoir l’architecture globale : frontend, backend, pipeline de scraping, module IA, intégration Jira/Confluence.
• Identifier les besoins métiers et les cas d’usage.
• Planifier la répartition des tâches et le calendrier.

Acteurs impliqués
• Chef de projet / Architecte
• Lead Frontend
• Lead Backend
• Data/NLP Engineer
• Scraping Engineer

Livrables
• Cahier des charges complet
• Diagrammes : architecture, workflow, flux de données
• Maquettes UI/UX initiales
• Planning global et répartition des tâches
• Document de gestion des risques

Outils
• Notion / Confluence (documentation)
• Figma (maquettes)
• Miro / Draw.io (diagrammes)
• Jira / Trello / GitHub Projects (gestion de projet)

Risques
• Mauvaise définition du périmètre → retards en cascade
• Sous-estimation du scraping (blocages Google)
• Choix technologique inadapté difficile à corriger

Phase 2 — Fondations Techniques

Objectifs
• Initialiser les environnements frontend, backend, IA et scraping.
• Créer la structure de code et configurer la base de données.
• Mettre en place l’authentification et l’API de base.
• Configurer Docker pour harmoniser les environnements.

Acteurs impliqués
• Backend Developer
• Frontend Developer
• DevOps / Fullstack
• Architecte technique

Livrables
• Projets initiaux (/frontend, /backend)
• Base de données opérationnelle
• Docker + docker-compose
• Authentification JWT ou OAuth
• API CRUD minimale
• Documentation Swagger / OpenAPI

Outils
• Backend : Node.js/Express ou Python FastAPI/Django
• Base de données : PostgreSQL ou MongoDB
• Infra : Docker, Docker Compose
• Frontend : Next.js + TailwindCSS
• CI/CD : GitHub Actions

Risques
• Problèmes de configuration CORS
• Incompatibilités d’environnement et dérives de versions

Phase 3 — Scraping & Pipeline de Données

Objectifs
• Collecter automatiquement les avis Google Play.
• Gérer volumes, pagination et filtres temporels.
• Nettoyer, structurer et stocker les données pour l’IA.

Acteurs impliqués
• Scraping Engineer
• Backend Developer
• Data Engineer

Livrables
• Module Scraper (Python)
• Script d’extraction automatisée
• Pipeline ETL (collecte → nettoyage → insertion en base)
• Cron job ou tâche planifiée
• Documentation technique

Outils
• Python, Scrapy / google-play-scraper, Playwright
• Pandas, SQLAlchemy
• Celery + Redis pour tâches planifiées

Risques
• Blocage du scraping par Google
• HTML dynamique → scraper cassé
• Données bruyantes ou incohérentes

Phase 4 — IA : Analyse de Sentiments & Classification

Objectifs
• Développer le module d’analyse IA : sentiment (positif/neutre/négatif) et thèmes techniques.
• Fournir un score de priorité pour l’aide à la décision.
• Intégrer les modèles via API backend.

Acteurs impliqués
• Data Scientist
• NLP Engineer
• Backend Developer

Livrables
• Modèles IA entraînés
• Service IA exposé via API
• Base enrichie avec sentiment, thème et score
• Notebooks d’analyse et validation
• Documentation technique

Outils
• HuggingFace Transformers, PyTorch, scikit-learn, spaCy
• ONNX Runtime pour optimisation
• Jupyter Notebook

Risques
• Modèles trop lourds → lenteur
• Précision insuffisante → besoin de données supplémentaires
• Overfitting → modèle non généralisable

Phase 5 — Tableau de Bord & Interface Utilisateur

Objectifs
• Développer le dashboard et les pages de visualisation.
• Afficher KPIs : sentiment, évolution, top problèmes, note moyenne.
• Garantir une UX optimale et responsive.
• Intégrer le backend via API.

Acteurs impliqués
• Frontend Developer
• UX/UI Designer
• Backend Developer (support API)

Livrables
• Dashboard complet : sélection application, analyse globale, vue détaillée, chatbot
• Filtres (dates, sentiments, thèmes)
• Documentation frontend

Outils
• Next.js, TailwindCSS, React Query, Axios
• Recharts / Chart.js / ECharts
• Figma pour design final

Risques
• UX mal optimisée
• Trop de requêtes API → lenteurs

Phase 6 — Chatbot & Intégration IA

Objectifs
• Créer un chatbot conversationnel pour interroger la plateforme.
• Permettre des questions métier (ex : “Quels sont les problèmes fréquents ?”).
• Gérer le contexte et l’historique des conversations.

Acteurs impliqués
• NLP Engineer
• Backend Developer
• Frontend Developer

Livrables
• Chatbot intégré au dashboard
• API conversationnelle
• Modèle de compréhension des intentions
• Gestion du contexte (vector DB)

Outils
• LangChain / Rasa / Transformers
• ChromaDB ou Pinecone
• FastAPI (serveur chatbot)
• Socket.io pour temps réel

Risques
• Mauvaise compréhension des requêtes complexes
• Latence si modèle non optimisé

Phase 7 — Intégration Jira / Confluence

Objectifs
• Connecter la plateforme aux API Jira pour créer tickets automatiques.
• Utiliser Confluence API pour documenter automatiquement les rapports et analyses.
• Synchroniser les données via API/backend.

Acteurs impliqués
• Backend Developer
• Chef de projet

Livrables
• Module Jira / Confluence intégré
• Formulaires et vues personnalisées dans Confluence (si nécessaire)
• Automatisation tickets Jira selon priorité
• Documentation utilisateur et technique

Outils
• API REST Atlassian (Jira / Confluence)
• Python / Node.js backend
• Requests / Axios

Risques
• Limites API Atlassian
• Permissions ou authentification mal configurées

Phase 8 — Tests, Sécurité & Validation

Objectifs
• Garantir stabilité, performance et sécurité.
• Tester tous les modules : scraping, IA, API, UI, intégrations Atlassian.
• Valider le pipeline complet.

Acteurs impliqués
• QA Engineer
• Backend Developer
• Frontend Developer
• Data Engineer

Livrables
• Suite de tests automatisés
• Tests API (Postman)
• Tests unitaires et d’intégration
• Rapport sécurité (auth, sécurité API)

Outils
• Pytest, Jest, Postman / Newman
• OWASP ZAP, Sentry

Risques
• Tests IA difficiles (résultats probabilistes)
• Failles API (JWT mal configuré)

Phase 9 — Déploiement & Livraison

Objectifs
• Déployer la plateforme complète : backend, frontend, IA, scraping et intégrations Jira / Confluence.
• Configurer monitoring et scalabilité.
• Assurer une livraison stable et documentée.

Acteurs impliqués
• DevOps Engineer
• Backend Developer
• Frontend Developer

Livrables
• Version en production
• CI/CD opérationnel
• Monitoring complet
• Documentation finale
• Formation utilisateur

Outils
• Docker / Docker Compose
• Railway.app / AWS / Azure / Render
• NGINX, GitHub Actions
• Grafana + Prometheus, Sentry

Risques
• Mauvaise configuration SSL
• Surcharge CPU lors du scraping ou IA
• Déploiement non reproductible → rollback difficile