Document de Gestion des Risques – Plateforme SaaS de Surveillance et d’Aide à la Décision

5.1 Introduction

Ce document identifie, analyse et propose des stratégies de mitigation pour les risques liés au projet :
Plateforme SaaS de surveillance et d’aide à la décision basée sur les avis Google Play + Chatbot IA + Intégration Jira/Confluence.

Les risques sont classés par catégorie :

- Techniques

- Organisationnels

- Opérationnels

- Sécurité & données

- IA / Modèles

- Scraping & réglementation

- SaaS / Production

Chaque risque est évalué sur :

- Probabilité (P) : Faible / Moyenne / Élevée

- Impact (I) : Faible / Moyen / Élevé

- Criticité = P × I

5.2 Tableau synthétique des risques

| ID | Catégorie | Risque | P | I | Criticité | Stratégie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Technique | Scraping bloqué par Google | Élevée | Élevé | ⚠️ Critique | Rotation IP, proxy, délais, fallback API |
| R02 | Technique | Changements du HTML Play Store cassent le scraper | Moyenne | Élevé | ⚠️ Critique | Tests automatiques & monitoring |
| R03 | IA | Précision insuffisante des modèles NLP | Moyenne | Élevé | ⚠️ Critique | Fine-tuning + dataset propre |
| R04 | IA | Modèle trop lourd → latence élevée | Moyenne | Moyen | Moyen | Optimisation ONNX / quantization |
| R05 | Données | Données bruitées / spam dans les avis | Élevée | Moyen | Moyen | Filtrage NLP + heuristiques |
| R06 | Sécurité | API non sécurisée → fuite de données | Faible | Élevé | ⚠️ Critique | Auth JWT + rate limit + HTTPS |
| R07 | Organisationnel | Mauvaise répartition des tâches → retards | Moyen | Moyen | Moyen | Planification agile + daily meetings |
| R08 | Infra | Surcharge CPU/mémoire sur scraping | Moyenne | Moyen | Moyen | Scalabilité horizontale |
| R09 | SaaS | Mauvais dimensionnement Multi-tenant | Faible | Élevé | Moyen | Analyse avant développement |
| R11 | Frontend | Dashboard trop lent (trop de requêtes API) | Moyen | Moyen | Moyen | Caching / pagination |
| R12 | Backend | Mauvaise conception API (pas scalable) | Faible | Élevé | ⚠️ Critique | Architecture microservices |
| R13 | Production | Mauvaise configuration SSL / CORS | Moyen | Élevé | ⚠️ Critique | CI/CD + tests automatiques |
| R14 | RGPD | Données personnelles non conformes | Faible | Élevé | ⚠️ Critique | Audit RGPD + anonymisation |
| R15 | SaaS | Downtime lors du scraping intensif | Moyen | Moyen | Moyen | File queues (Celery/Redis) |
| R16 | UX | Dashboard trop complexe → adoption faible | Moyen | Moyen | Moyen | UX testing early |
| R17 | Chatbot | Mauvaise compréhension des requêtes utilisateurs | Moyen | Moyen | Moyen | Dataset d’intents + feedback loop |
| R18 | Monitoring | Absence de logs détaillés | Faible | Moyen | Faible | Intégration Sentry + Grafana |
| R19 | Atlassian API | Limitation / permissions API Jira / Confluence | Moyenne | Moyen | Moyen | Test sandbox, gestion permissions, logs |

5.3 Analyse détaillée des risques critiques

🔴 R01 — Le scraping Google Play peut être bloqué

Problème : Google peut bloquer l’IP, limiter les requêtes ou modifier sa page HTML.
Probabilité : Élevée | Impact : Élevé | Criticité : Critique
Solutions :

- Mise en place de délais anti-spam (sleep)

- Rotation d’IP / proxies

- Scraping distribué (Cloud Functions)

- Cache interne pour pages déjà scrappées

- Fallback vers API tierce (non officielle mais stable)

🔴 R02 — Changement structure HTML → scraper cassé

Problème : Un changement mineur du DOM du Play Store peut casser le pipeline.
Solutions :

- Tests automatiques du scraper

- Monitoring + alertes en cas de réponse anormale

- Architecture modulaire du scraper

- Correction rapide grâce à logs détaillés

🔴 R03 — Modèles IA peu précis

Problème : Sentiment analysis & classification de bugs peuvent échouer avec sarcasme, avis courts ou hors sujet.
Solutions :

- Fine-tuning sur dataset spécifique

- Data augmentation

- Validation croisée

- Indicateurs qualité (F1-score > 80%)

🔴 R06 — Faille sécurité API → fuite de données

Problème : API exposée publiquement → risques d’injections, accès non autorisé, spam.
Solutions :

- Auth JWT avec expiration

- Rate limiting

- HTTPS obligatoire

- Audit sécurité OWASP

🔴 R13 — Mauvaise configuration SSL / CORS lors du déploiement

Problème : Bloque le frontend → “Blocked by CORS policy”.
Solutions :

- Reverse proxy NGINX bien configuré

- CI/CD vérifiant les headers

- Tests Postman automatisés

5.4 Plan de mitigation général

A. Prévention

- Architecture propre et modulaire

- Documentation détaillée

- Tests unitaires et intégration

- Méthodologie Agile (sprint de 2 semaines)

- Daily meetings

- Revues de code systématiques

B. Détection rapide

- Logs centralisés

- Monitoring (Sentry, Grafana)

- Alertes e-mail pour scraper/IA/backend

- Tests automatisés à chaque commit

C. Correction / Contingence

- Rollback instantané via Docker

- Versioning API

- Mode “dégradé” si IA tombe → statistiques basiques

- Mode manuel si scraping tombe → import CSV

5.5 Matrice des risques

Impact vs Probabilité :

IMPACT

FAIBLE  MOYEN   ÉLEVÉ

ÉLEVÉ     |   R01   R02   R06 R13

MOYEN     |   R11   R17   R03 R12 R19

FAIBLE    |   R15   R18   —

-----------------------

FAIBLE MOYEN ÉLEVÉ

PROBABILITÉ

5.6 Conclusion

La majorité des risques critiques sont techniques (scraping, IA, sécurité).
Avec les stratégies de mitigation mises en place, l’équipe peut conserver un niveau de risque global maîtrisé. L’intégration Jira/Confluence est plus stable et moins critique que l’Odoo initialement prévu.